ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА

1.ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1. | Организовање и оснивање нових и ревитализација постојећих пољопривредних задруга на подручју Семберије | С.Ц.1 | П4 | 1 новооснована пољопривредна задруга | 20.000 | 20.000 | / | 415200 - Афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам (Е) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа | С.Ц.1 | П4 | 2 ha површина под засадима | 1.190.000 | 50.000 | 1.140.000 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде/ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (Б) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју сточарства - подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | С.Ц.1 | П4 | подстицај преко 500 телади, преко 500 свиња, преко 30 јунади, 50 назимица | 1.045.400 | 400.000 | 645.400 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде/ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (Б) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору - рефундација уложених средсатва за фолије и лукове до 10% | С.Ц.1 | П4 П2 | 30 изграђених пластеника | 700.000 | 100.000 | 600.000 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде/ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (Б) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5 | Подршка набавци система за наводњавање - за пољоприврдне произвођаче | С.Ц.1 | П4 П2 | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, 5 км уређене секундарне и терцијарне каналске мреже | 1.450.000 | 100.000 | 1.350.000 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде/ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (Б) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Сертификација пољопривредне производње на подручју Семберије | С.Ц.1 | П4 | до 2 додијељена сертификата, 2 пољопривредника који производе по стандардима | 67.000 | 10.000 | 57.000 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ( А) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 7. | Организовање пољопривредног кластера на подручју Семберије | С.Ц.1 | П4 | Регистрован пољопривредни кластер за подручје Семберије | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде (А) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 8. | Подршка развоју органске производње на подручју Семберије | С.Ц.1 | П4 | 5 сертификованих газдинстава; 5 ха површине под органском производњом; 5 новооснованих органских фарми | 164.200 | 10.000 | 154.200 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде (А) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 9. | Коришћење геотермалне воде за гријање пластеника | С.Ц.1 | П4 | до 5.000 м2 подигнутих пластеника | 278.500 | 40.000 | 238.500 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде (A) | Децембар 2015 | Предраг Јовић Начелник одјељења, Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 10. | Повећање складишних капацитета на подручју Семберије | С.Ц.1 | П4 | најмање 1 изграђен силос | 1.670.000 | 50.000 | 1.620.000 | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде (А) | Децембар 2015 | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 11. | Израда плана стратешког развоја пољопривреде | С.Ц.1 | П4 | израђен План развоја пољопривреде Града Бијељина | 15.000 | 15.000 | / | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде, (Е) | Децембар 2015 | Предраг Јовић Начелник одјељења, Милан Савић, Шеф Одсјека |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |
| Укупно стратешко програмски приоритети | 6.670.100 | 845.000 | 5.825.100 |  |

1.1.Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду и пољопривреду, а средства се налазе на позицијама Агенције за развој малих и средњих предузећа:

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Vеза са стратегијом | Vеза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1 | Мјере подстицаја за развој постојећих малих и средњих предузећа на подручју града Бијељина | С.Ц.1 | П1 | 15 подржаних постојећих МСП; 30 очуваних радних мјеста у постојећим МСП | 50.000,00 | 50.000,00 | / | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар | Предраг Јовић, Начелник одјељења |
| 2 | Мјере подстицаја за развој предузетништва и микро предузећа на подручју града Бијељина | С.Ц.1 | П1 | Најмање 3 подржана постојећа предузетника 5-10 очуваних радних мјеста у постојећим предузетничким радњама | 20.000,00 | 20.000,00 | / | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар | Предраг Јовић, Начелник одјељења |
| УКУПНО Стратешко програмски приоритети: | 70.000 |  |  |

2.ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Vеза са стратегијом | Vеза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1 | Проширење постојеће водоводне мреже на поручјима гдје се захтјевају нови прикључци у складу са захтјевима становника поднесеним Служби за рад са мјесним заједницама. | С.Ц.2 | П2 | Изградити ће се 5 км водоводне мреже. У току је расписивање јавне набавке за избор најповољнијег понуђача | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктур ознака приоритета "Е" суфинансирање грађана | Децембар 2015. године | Драгиша Максимовић, Стручнисараник за комуналне послове |
| 2 | Услуге израде катастра јавне расвјете | С.Ц.4 | П2 | Увођење у катастар 456 мјерних мјеста изграђение јавние расвјете | 12.000 | 12.000 | 0 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктур ознака приоритета "Е" | Децембар 2015. године | Тадић Богдан самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 3 | Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина | С.Ц.4 | П2 | Поставиће се 150 стубова и 150 свјетиљки са проводником | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре ознака приоритета "Е" суфин. грађана | Децембар 2015. године | Тадић Богдан самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 4 | Дислокација трафо станице ЖТС 10/04kV; 250 (160)kVA "Бустер станица Обријеж" | С.Ц.4 | П2 | Дислоцирана трафо станица | 15.000 | 15.000 | ------ | 511100 - Изградња комуналне инфраструктур ознака приоритета "Е" | Децембар 2015. године | Тадић Богдан самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 5 | Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина (2015-2017) | С.Ц.3 | П2 | Изграђено 10 км саобраћајница са асфалтним коловозом | 1.404.000 | 1.080.000 | 324.000 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктур ознака приоритета "Е" суфинансирање грађана | Децембар 2015. године | Ракић Миладин, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| 6 | Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице | С.Ц.4 | П2 | Изграђен дрворед дуж најмање једне половине реконструисаних саобраћајница у граду засадиће се 30 дрворедних садница | 5.000 | 5.000 | / | 511500 - Издатци за остале вишегодишње засаде ознака приоритета "Е" | Децембар 2015. године | Беговић Ибрахим, самостални стручни сараник за комуналне послове |
| 7 | Изградња колектора број 5. и број 2. | С.Ц.4 | П2 | Изграђен колектори 5 и 2, ППОВ ради у пуном капацитету од 40.000 ЕС | 3.350.000 EURA | ----- | 3.350.000 EURA | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре ознака приоритета "Д", донација ОРИО пројекат | Децембар 2015. године | ПИУ ТИМ |
| 8 | Инфраструктура из водопривредних накнада-инвестиције (Изградња-ископ нових канала, мостова, пропуста, насипа и других водопривредних објеката у циљу рјешавања проблема са поплавама) | С.Ц.4 | П2 | Побољшана каналска мрежа. Програм санације објеката одобрава Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и тим Програмом биће одређене количине радова. Програм се усваја на фебруарској Скупштини | 200.000 | 200.000 | ----- | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада -инвестиције ознака приоритета"Е" | Децембар 2015. године | Ракић Миладин, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| 9 | Уређење јавних паркинг површина у Бијељини | С.Ц.1,4 | П2 | Уређене паркинг површине у површини од 2500м2 | 100.000 | 100.000 | ---- | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре ознака приоритета "Е" | Децембар 2015. године | Ракић Миладин, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |
| Укупно стратешко програмски приоритети | 2.136.000 | 1.687.000 | 449.000 |  |

3.ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

| Р.бр. | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом (СЦ /СЕЦ) | Веза за програмом (П) | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Одјељењу/ООЈ/УОЈ која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1. | Израда просторно – планске документације | С.Ц.3 | П1 | 1. Просторни план града Бијељина – анализа; 2. Измјена дијела Урбанистичког плана града Бијељина | 80.000,00 | 80.000,00 |  | урбанистичка регулатива – 511700 | Децембар | Игор Остојић, Начелник Одјељења и Срђан Михајловић, самостални стручни сарадник за нормативна и планска акта урбанизма и документацију |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети | 80.000,00 |  |  |  |

4..ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ ОДСЈЕКА ЗА ЛЕР И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1. | Промотивне, информативне и едукативне мјере и активности о енергетској ефикасности везане за приватни и комерцијални сектор | СЦ4,/ЖС/СЕЦ 5 | П 5.3. | -Организовано најмање 2 састанка Енергетског савјета -500 летака израђено и 20 брошура - Одржане 2 радионице о енергетској ефикасности за представнике јавног и приватног сектора | 4.000,00 | 4.000,00 |  | БК 412900/ Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | Мај, 2015. | Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом, Драган Јовановић Јовановић ССС за послове развојних пројеката, међународну и рег.сарадњу и европ.интеграц. |
| 2. | Успостављање фонда за суфинансирање пројеката из области енергетске ефикасности | СЦ4, СЕЦ 5 | П 5.7. | -Најмање један пројекат о енергетској ефикасности суфинансиран | 18.000,00 | 18.000,00 |  | БК 412900/ Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, суфинансирање донат. Фондови | Дец., 2015. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека, Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом |
| 3. | Кампања "Један дан без аутомобила" | СЦ4, СЕЦ 5 | П 5.9. | - Спроведена једна кампања - | / | / | / | / | Јун, 2015. | Огњен Гаврић, ССС за управљање енергијом, Драган Јовановић Јовановић ССС за послове развојних пројеката, међународну и рег.сарадњу и европ.интеграц. |
| 4. | Енергетски дани у Граду Бијељина | СЦ4, СЕЦ 5 | П 5.8. | - Одржана 2 енергетска дана - 200 учесника - израђено 500 промотивних летака о ЕЕ | 30.000,00 | 30.000,00 |  | БК 412900/ Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу | Септ., 2015. | Анкица Тодоровић Шеф Одсјека, Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом, Драган Јовановић Јовановић ССС за послове развојних пројеката, међународну и рег.сарадњу и европ.интеграц. |
| 5. | Пројекти промопције енергетске ефикасности | СЦ4, СЕЦ 5 | П 5.11. | Најмање 1 пројекат промоције енергетске ефикасности спроведен | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 (А) | БК 412900/ Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама и афирмација општине у окружењу, донаторска средства -(непознат извор) | Мај, 2015. | Огњен Гаврић, ССС за управљање енергијом, Драган Јовановић Јовановић ССС за послове развојних пројеката, међународну и рег.сарадњу и европ.интеграц. |
| 6. | Израда Wеб странице, промотивних материјала за промоцију потенцијала Града и базе податка о погодностима инвестирања у Бијељину - пројекат подразумијева развој софтвера за базе података и weб апликацију | С.Ц.1 | П1 | Израђена WEB страница и 3 секторска промотивна летка. Промотивни материјали перманентно кориштени у контакту са инвеститорима, амбасадама, донаторима. Прикупљена статистика о посјећености web странице на мјесечном и годишњем нивоу. | 8.000,00 |  | 8.000,00 | GOLD USAID/SIDA (Е) | Мај, 2015. | Бојан Ђокић, ССС за финансијску конструкцију, Ружица Стајић ССС за анализу |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  | 56.000,00 | 14.000,00 | 70.000,00 |

6. ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ ОДСЈЕКА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1. | Завршетак и редовно ажурирање интернет-презентације www.investinbijeljina.org погодностима инвестирања у Град Бијељина | СЦ 1,2,3,4,5,6 | Сви програми унапшређења квалитета живота и пословања | Започета израда странице у сарадњи са Одсјеком за локални економски развој и европске интеграције | 4.387,50 | 3.217,50 | 1.170,00 | 412 900 и Средства „ГОЛД“ пројекта | крај марта | Предраг Лопандић |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети | 4.387,50 | 3.217,50 | 1.170,00 |  |

7.ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ СЛУЖБЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

| Р.бр. | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом (СЦ /СЕЦ) | Веза за програмом (П) | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Одјељењу/ООЈ/УОЈ која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1 | -Реконструкција и адаптација бивше галерије у згради Градске управе | СЦ 3, СЕЦ5 | Програм унапређења квалитета и приступачност јавних усуга | Адаптирна шалтер сала за матичну службу | 145.055.87 | 100.627,25 | 44.428.62 | 511200 Средства за реконструкцију и адаптацију објеката у власништву Градске управе | До краја 2015. године. | Митар Шкорић Руководилац Службе зај. послова |
| 2 | -Увођење система гријања и хлађења у објекту Градске управе града Бијељина-зграда Одјељења за просторно уређење | СЦ 3, СЕЦ5 | Програм унапређења квалитета и приступачност јавних усуга | Функционалан систем гријања и хлађења у згради Одјељења за просторно уређења | 93.000.00 | 93.000,00 | / | 511200 Средства за реконструкцију и адаптацију објеката у власништву Градске управе | До краја 2015. године | Митар Шкорић Руководилац Службе зај. послова |
| Укупно стратешко програмски приоритети | 238.055,87 |  |  |  |

8.ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ ОДСЈЕКА ЗА ИТ

| Р.бр. | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом (СЦ /СЕЦ) | Веза за програмом (П) | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Одјељењу/ООЈ/УОЈ која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1 | 5.1. Географски информациони систем Града Бијељина – ГИС | СЦ 5 | Програм унапређења квалитета и приступачности јавних услуга | Урађено прикупљање података у дигиталној форми | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 12/2015 | Раниловић Зоран Шеф одсјека за ИТ |
| 2 | 5.2. Континуирано побољшање електронских јавних услуга | СЦ 5 | Програм унапређења квалитета и приступачности јавних услуга | - Уведена Е-услуга: провјера статуса поднешеног захтјевс - Уведене Е-услуга: систем за одобравање дозволе улазак теретних аута у центар града путем инзтернета | 20.000,00 | 20.000,00 | 0.00 |  | 12/2015 | Раниловић Зоран Шеф одсјека за ИТ Рикановић Јовица Виши стручни сарадник - администратор и пројектант база података и web апликација |
| 3 | 5.2. Континуирано побољшање електронских јавних услуга | СЦ 5 | Програм унапређења квалитета и приступачности јавних услуга | Формиран централни регистар домаћинстава | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 12/2015 | Раниловић Зоран Шеф одсјека за ИТ |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |
| Укупно стратешко програмски приоритети | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 |  |

9.ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015.ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |
| 1. | Наставак изградње петоразредне подручне школе и вртића у насељу Лединци | СТЦ 3. СЕЦ 1. | П 2. | Изграђено нових 500 м2 | 350.000 | 150.000 | 200.000 | 511100 – наб. грађ. објеката –инввестиције у образовању / Влада РС Ц | 31.12.2015. | Драгорад Васић Шеф Одсјека |
| 2. | Изградња новог центра за социјални рад у Бијељини и Дневног центра за дјецу са посебним потребама | СТЦ 3. СЕЦ 4. | П 1. | Припремљена локација за градњу и изграђено 500 м2 | 1.200.000 | 10.000 | 1.190.000 | 511100-наб. грађ. обј.-Центар за соц. рад/кредит/ донатори Ц | 31.12.2015. | Драган Божић Шеф Одсјека |
| 3. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | СТЦ 3. СЕЦ 4. | П 1. | 20 корисника средстава | 20.000 | 20.000 | 0 | 416100 – пројекти подршке очу. пор., помоћ пор. које лијече стер. Е | 31.12.2015. | Драгорад Васић Шеф Одсјека |
| 4. | Набавка стручне и универзитетске литературе | СТЦ 3. СЕЦ 1. | П 2. | 300 набављених књига | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 415200-средства за култтуру /Народна библиотека Е | 31.12.2015. | Славица Радић Шеф Одсјека |
| 5. | Програм подршке за бригу о старим лицима | СТЦ 3. СЕЦ 4. | П 1. | 20 корисника услуга | 20.000 | 0 | 20.000 | 416100 – додатак за помоћ и његу других лица Центра за социјални рад Е | 31.12.2015. | Драган Божић Шеф Одсјека |
| 6. | Пројекат „Систем социјалног становања“-изградња зграде за социјално становање | СТЦ 3. СЕЦ 4. | П 1. | 16 породица ће бити стамбено збринуте | 470.000 | 50.000 | 420.000 | 511100-стам. збрињавање социј катег./Hilfswerk Е | 31.12.2015. | Драган Божић Шеф Одсјека |
| 7. | Пројекат „Roma Action“- изградња зграде за социјално становање-Роми | СТЦ 3. СЕЦ 4. | П 1. | 12 породица ће бити стамбено збринуте | 450.000 | 50.000 | 400.000 | 511100-стам. збрињавање Рома, суф. Пројеката/ Hilfswerk Е | 31.12.2015. | Драган Божић Шеф Одсјека |
| 8. | Пројекат „Унапређење инфраструктуре на стадионима Премијер лиге БиХ“–унапређење инфраструктуре на градском стадиону у Бијељини | СТЦ 3. СЕЦ 3. | П 4. | 8103 м2 дренираног главног и 7000 м2 помоћног терена | 120.000 | 120.000 | 0 | 511100-набавка грађевинских објеката –инвестиције у спортске објекте Е | 31.10.2015. | Боро Ђокић Шеф Службе за спорт и физичку културу |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |
| Укупно стратешко програмски приоритети | 2.640.000 | 405.000 | 2.235.000 |  |
| УКУПНО СВИ СЕКТОРИ | 11.919.543,37 | 3.322.844,75 | 8.596.698,62 |  |