Република Српска

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

I I I ИЗМЈЕНА И ДОПУНА

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

ЈАВНИХ НАБАВКИ У  2015. ГОДИНИ

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ:

| Ред. бр. ЈН | Назив јавне набавке | Шифра ЈН | Шифра ЈРЈН | Врста ЈН ( робе / услуге / радови ) | Процјена max БРУТО вриједност ЈН у КМ | Врста поступка - процедуре ЈН | Оквирни датум покретања поступка | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД | Да ли се предвиђа субвенционирање | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН | Измјене у односу на План јавних Набавки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |
| 6. | Организација енергетских дана у Граду Бијељина (са пропратним материјалом) | КГН-06/15 | 79952000-2 | Услуге | 30.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Август 2015. године | Септембар 2015. године | Октобар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. 0005120 412900-3 | НЕ | Анкица Тодоровић и Огњен Гаврић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| 16. | Санација ограде у градском парку | СКП-8/15 | 45342000-6 | Радови | 20.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Август 2015.године | Октобар 2015. године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. 0005170 511100-17 | НЕ | Сретен Максимовић и Ибрахим Беговић | Измјена буџетске ставке и промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |
| 30. | Испитивања квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења | СКП-22/15 | 71632000-7 | Услуге | 15.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Август 2015.године | Октобар 2015. године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. 0005170 511100-17 | НЕ | Томица Стојановић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке и рок за закључење уговора - оквирног споразума |
| 32. | Организовање ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ на подручју ГРАДА Бијељина У сезонИ 2015/2016 ЛОТ 1 Организовање зимске службе у сезони 2015/2016 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи | СКП-24 (2лота)/15 | 90620000-9 | Услуге | 100.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Август 2015.године | Октобар 2015. године | Април 2016. године | НЕ | Буџет 2016. 412500-2 0005170 | НЕ | Томица Стојановић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке |
|  | ЛОТ 2 Организовање зимске службе у сезони 2015/2016 - рад комплетне механизацијена на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина |  |  |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Набавка и уградња надстрешница за аутобуска стајалишта на подручју Града Бијељина | СКП-28/15 | 45213315-4 | Радови | 10.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Септембар 2015 године | Новембар 2015. године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015 0005170 511100-17 | НЕ | Томица Стојановић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |
| 39. | Усклађивање са рачуноводственим стандардима и израда нових модула за информациони систем за комуналну накнаду | СКП-31/15 | 72000000-5 | Услуге | 10.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Септембар 2015 године | Новембар 2015. године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. 0005170 511100-17 | НЕ | Мирсада Ђезић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |
| 41. | Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци – V фаза | ДД-01/15 | 45214000-0 | Радови | 150.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Септембар 2015. године | Октобар 2015. године | Нновембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. године 511100 0005210 | НЕ | Драгорад Васић и Александар Стефановић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |
| 43. | Изградња Центра за социјални рад са Дневним центром за дјецу са посебним потребама | ДД-03/15 | 45215200-9 | Радови | 350.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Август 2015. године | Септембар 2015 | Нновембар 2015. године | НЕ | Донација ЕУ програм за опоравак од поплава-имплементира УНДП | ДА | Драган Божић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |
| 45. | Реконструкција крова на објекту Соколског дома у Бијељини | ДД-05/15 | 45260000-7 | Радови | 5.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Септембар 2015. године | Октобар 2015. године | Нновембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. године 511100 0005210 | НЕ | Славица Радић и Нада Бабић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |
| СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |
| 56. | Замјена вањске столарије на згради Градске управе Града Бијељина | СЗП-05 /15 | 45421100-5 | Радови | 50.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Септембар 2015. године | Оkтобар 2015. године | Децембар 2015 године | НЕ | Буџет 2015. године 0005240 511200-1 | НЕ | Митар Шкорић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке, рок за закључење и рок за реализацију уговора - оквирног споразума |

ИЗМЈЕНА ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ II:

| Ред. бр. ЈН | Назив јавне набавке | Шифра ЈН | Шифра ЈРЈН | Врста ЈН ( робе / услуге / радови ) | Процјена max БРУТО вриједност ЈН у КМ | Врста поступка - процедуре ЈН | Оквирни датум покретања поступка | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД | Да ли се предвиђа субвенционирање | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН | Измјене у односу на План јавних набавки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| 68. | САНАЦИЈА ДИЈEЛА НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ ГАРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1 Санција –пошљунчавње дијела некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина | СКП-32 (2 Лота)/15 | 50230000-6 | Услуге | 48.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Август 2015. године | Октобар 2015. године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. 0005170 412 500-2 | ДА 50 % грађани | Томица Стојановић | Промијењен је рок за покретање јавне набавке и рок за закључење уговора - оквирног споразума |
|  | ЛОТ 2 Пошљунчавање дијела некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина |  |  |  | 56.000,00 |  |  |  |  |  | Буџет 2015. 0005170 412 500-2 | НЕ |  |  |
| 69. | РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЛОТ 1 Ревизија главног пројекта уређења канaла Дашница у Бијљини (од моста који излази на улицу Цара Уроша, до моста код бензиске пумпе Бобар) | СКП-33(2 Лота)/15 | 71000000-8 | Услуге | 10.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Уговор закључен |  | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. 0005170 511100-17 | НЕ | Томица Стојановић | Набавка за Лот 1 је покренута, за Лот 2 је промијењен је рок за покретање јавне набавке и рок за закључење уговора - оквирног споразума и буџетска ставка |
|  | ЛОТ 2 Ревизија главног пројекта уређења ријеке Гњица и Лукавац |  |  |  | 7.000,00 |  | Август 2015. године | Октобар 2015. године |  |  | Буџет 2015. 0005170 511100-14 |  |  |  |

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ:

| Ред. бр. ЈН | Назив јавне набавке | Шифра ЈН | Шифра ЈРЈН | Врста ЈН ( робе / услуге / радови ) | Процјена max БРУТО вриједност ЈН у КМ | Врста поступка - процедуре ЈН | Оквирни датум покретања поступка | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД | Да ли се предвиђа субвенционирање | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| 70. | Израда и уградња улазно излазних рампи на паркинг простору иза Робне куће | СКП-34/15 | 45000000-7 | Радови | 50.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Август 2015 године | Октобар 2015. године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015 0005170 511100-17 | НЕ | Томица Стојановић |
| 71. | Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина | СКП-35/15 | 45233142-6 | Радови | 25.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Август 2015 године | Октобар 2015. године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015 0005170 412500-2 | НЕ | Томица Стојановић |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |
| 72. | Набавка спортских реквизита и опреме за потребе спортских такмичења основних и средњих школа и клубова, за опремање постојећих и изграђених спортских терена као и за двије уличне трке у 2016. и 2017. години. | ДД-08/15 | 37000000-8 | Роба | 30.000,00 | ОТВОРЕНИ ПСТУПАК | Новембар 2015. године | Јануар 2016. године | Децембар 2017. године | ДА | Буџет 2016. 415200-4 5.000,00 415200-2 15.000,00 Буџет 2017. 415200-4 3.000,00 415200-2 7.000,00 | НЕ | Боро Ђокић Милан Лазић |
| СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |
| 73. | Набавка „ред систем“ уређаја за потребе матичне службе Града Бијељина | СЗП-12 /15 | 30200000-1 | Роба | 11.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Септембар 2015. године | Отобар 2015. године | Новембар 2015 године | НЕ | Буџет 2015. године 0005240 511300-1 | НЕ | Митар Шкорић |

ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ KОД КОЈИХ ЈЕ ДОШЛО ДО ПОВЕЋАЊА СРЕДСТАВА:

| Ред. бр. ЈН | Назив јавне набавке | Шифра ЈН | Шифра ЈРЈН | Врста ЈН ( робе / услуге / радови ) | Процјена max БРУТО вриједност ЈН у КМ | Врста поступка - процедуре ЈН | Оквирни датум покретања поступка | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД | Да ли се предвиђа субвенционирање | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН | Измјене у односу на План јавних Набавки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина ( кошење и чишћење дна канала ) | СКП-04/15 | 9090000-6 | Услуге |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА-РЕЗЕРВИСАНИ УГОВОР | ЗАКЉУЧЕН УГОВОР |  |  |  |  |  |  | ПЛАНИРАНО 23.000,00 КМ ПОВЕЋАНО НА 39,999.14 КМ |
| 14. | Кошење и грабање градског парка | СКП-06/15 | 77313000-7 | Услуге |  | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА-РЕЗЕРВИСАНИ УГОВОР | ЗАКЉУЧЕН УГОВОР |  |  |  |  |  |  | ПЛАНИРАНО 60.000,00 КМ ПОВЕЋАНО НА 81,447.49 КМ |
| 34. | Изградња јавног паркинг простора на локацији иза Робне куће | СКП-26/15 | 45223300-9 | Радови |  | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | ЗАКЉУЧЕН УГОВОР |  |  |  |  |  |  | ПЛАНИРАНО10100.000,00 КМ УГОВОРЕНО 126.764,71 КМ |

ПОКРЕНУТЕ НЕПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

| Ред. бр. ЈН | Назив јавне набавке | Шифра ЈН | Шифра ЈРЈН | Врста ЈН ( робе / услуге / радови ) | Процјена max БРУТО вриједност ЈН у КМ | Врста поступка - процедуре ЈН | Оквирни датум покретања поступка | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД | Да ли се предвиђа субвенционирање | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА |
| 1. | Техничка подршка функционисању Одсјека за ЛЕР и европске интеграције ЛОТ 1 Набавка намјештаја | КГН-н-01(2 Лота)/15 | 39000000-2 | Роба | 4.700,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЕ ПОНУДА | Мај 2015. године | Јун 2015. године | Јул 2015. године | НЕ | Донација | ДА | Бојан Ђокић и Ивана Јововић |
|  | ЛОТ 2 Набавка опреме |  |  |  | 19.724,45 |  |  |  |  |  | донација 12.724,45 005240 511300-1 7.000,00 |  |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРДУ |
| 2. | Израда и постављање пластеника | ПП-н-01/15 | 45223100-7 | Радови | 140.400,00 | ОТВОРЕНИ ПСТУПАК | Јун 2015. године | јул 2015. године | Август 2015.. године | Не | Буџет 2015. 005150 415 200-2 29.78,75 Донација 110.921,25 | ДА | Сретен Вучковић |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |
| 3. | Извођење радова на изградњи свлачионица испод трибина, фасади и вањском уређењу стадиона ФК „Радник“ у Бијељини | ДД-н-01/15 |  | Радови | 125.000,00 | ОТВОРЕНИ ПСТУПАК | Јуни 2015. године | Август 2015. године | Новембар 2015. године | Не | Буџет 2015. 511100 | Не | Боро Ђокић |

ОДУСТАНАК

ОД  ЈАВНИХ  НАБАВКИ

ПЛАНИРАНИХ  ГОДИШЊЕМ  ПЛАНОМ  ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У  складу са новонасталим околностима одустаје се од јавних набавки које су претходно биле планиране у  Годишњем плану јавних набавки за

2015. годину како слиједи:

| Ред. бр. ЈН | Назив јавне набавке | Шифра ЈН | Шифра ЈРЈН | Врста ЈН ( робе / услуге / радови ) | Процјена max БРУТО вриједност ЈН у КМ | Врста поступка - процедуре ЈН | Оквирни датум покретања поступка | Оквирни датум закључења УГОВОРА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | Најкаснији термин реализације уговора/оквирног споразума | Да ли се предвиђа ОКВИРНИ СПОРАЗУМ | Извор финсијских средстава: ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА / ЕКОНОМСКИ КОД | Да ли се предвиђа субвенционирање | Особа / особе из орган.јед.-ресора задужене за ЈН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| 20. | Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина | СКП-12/15 | 45316110-9 | Радови | 100.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Април 2015 године | Јул 2015 године | Децембар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. 511100-17 | ДА 50% грађан.иу новцу или материјалу | Томица Стојановић Богдан Тадић |
| СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА |
| 52. | Набавка аутомобила за потребе Градске управе Града Бијељина | СЗП-01/15 | 34100000-8 | Роба | 160.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Фебруар 2015.године | Април 2015. године | Јул 2015. године | НЕ | Буџет 2015. године 0005240 511300 -1 | НЕ | Митар Шкорић |
| 55. | Набавка агрегата за потребе Градске управе Града Бијељина | СЗП-04 /15 | 31200000-8 | Роба | 40.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Март 2015. године | Мај 2015. године | Јул 2015. године | НЕ | Буџет 2015. године 0005240 511300-1 | НЕ | Митар Шкорић |
| 57. | Санација просторија у згради урбанизма Градске управе Града Бијељина | СЗП-06 /15 | 45453100-8 | Радови | 35.000,00 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | Април 2015. године | Јун 2015. године | Октобар 2015. године | НЕ | Буџет 2015. године 0005240 511200-1 | НЕ | Митар Шкорић |
| 59. | Пружање услуга ручка / вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, званичнике институција и организација, и другим лицима којима се указује гостопримство у ресторанима на подручју Града Бијељина | СЗП-08/15 | 55100000-1 | Услуге | 60.000,00 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | Септембар 2015. године | Јануар 2016. године | Децембар 2016. године | НЕ | Буџет 2016 све организационе јединице | НЕ | Митар Шкорић |